项目需求
1、 项目概述
为学院基建项目提供第三方造价咨询服务。具体项目以实际发生为准。
2、 供应商资质及人员要求：按行业要求
3、 服务标注和要求
1、根据建设单位需求编制年度立项概算（包含配合校方审核及修改）
 2、根据建设单位需求编制月度立项概算（包含配合校方审核及修改）
 3、根据建设单位需求编制通过会议项目的工程量清单及标底（包含配合消防审核及修改）
 4、根据建设单位需求对已签订施工合同项目的增项进行审核（包括配合校方审核及修改）
 5、根据建设单位需求对竣工项目审核并出具审核报告(包括配合校方审核及修改） 
6、配合建设单位涉及工程造价方面的咨询及其他工作 
7、需要第三方人员进行工程量测量，接到方案通知24小时内到达现场勘察；10万以内项目两天内配合完成；10-50万项目五天内配合完成；大型项目另行具体商议时间
 四、项目类型：学院内的所有基建项目（包括不限于新建、扩建、改建、土建、装饰装修、强电（高低压）、弱电、给排水、采暖、消防、监控、室内外管网及设施等）及临时紧急维修等项目，2026年度预计约632万项目。
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